# Plan de Sprints — Proyecto P20261012

## Sistema de Alerta Temprana de Riesgo Académico

UPC · Taller de Proyectos I · Ingeniería de Sistemas de Información

## 1. Información general

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Código del proyecto | P20261012 |
| Curso | Taller de Proyectos I |
| Carrera | Ingeniería de Sistemas de Información |
| Project Manager | Torres Saldaña, Gabriel Alonso |
| Scrum Manager | Tong Barahona, Dylan |
| Product Owner | Jose Luis Santisteban Pazos |
| Total de HUs | 35 historias de usuario · 73 escenarios |
| Épicas | 7 (EP01 — EP07) |
| Roles del sistema | Administrador del Sistema · Director / Coordinador Académico |

## 2. Estructura de Sprints

| Sprint | Semanas UPC | Dailies | Foco temático |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Sem 4, 5, 6 | 9 daily scrums (3 por semana) | Fundamentos · Modelo ML · Diseño de arquitectura |
| Sprint 2 | Sem 7, 8, 9 | 9 daily scrums | Backend ML (FastAPI) + Backend Principal (Supabase) |
| Sprint 3 | Sem 10, 11, 12 | 9 daily scrums | Frontend Next.js + Vistas core (Director y Admin) |
| Sprint 4 | Sem 13, 14, 15 | 9 daily scrums | Features avanzadas + Despliegue + Sustentación |

Cadencia: 3 daily scrums por semana × 3 semanas = 9 dailies por sprint.

## 3. Arquitectura objetivo (resumen)

| Capa | Stack | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14 · TypeScript · Tailwind · shadcn/ui · Plotly.js | Vistas Admin y Director, intervenciones, reportes, visualizaciones |
| Backend Principal | Supabase (Auth, Storage, Edge Functions, Realtime) | Autenticación con roles, almacenamiento, lógica de negocio, notificaciones |
| Backend ML | FastAPI (Python) | Endpoints /predecir, /reentrenar, /metricas, /importancia |
| Capa IA | scikit-learn (Random Forest) + imbalanced-learn (SMOTE) | Modelo predictivo, validación cruzada, feature importance, versionado |
| Base de Datos | Postgres (Supabase) | 7 tablas: profiles, estudiantes, notas_periodos, predicciones, intervenciones, modelos_versiones, audit_log |
| Cloud | Vercel · Supabase Cloud · Railway/Render · Resend · GitHub Actions · Sentry | Despliegue, CI/CD, monitoreo, notificaciones email |

Referencia visual: Arquitectura_P20261012.drawio y Arquitectura_Fisica_P20261012.drawio.

## 4. Catálogo de Épicas y HUs

| Épica | Nombre | HUs incluidas |
| --- | --- | --- |
| EP01 | Acceso y Seguridad | HU001, HU002, HU003, HU004, HU005 |
| EP02 | Predicción y Clasificación de Riesgo | HU006, HU007, HU008, HU009, HU010 |
| EP03 | Análisis y Visualización de Estudiantes | HU011, HU012, HU013, HU014, HU015, HU016, HU017 |
| EP04 | Priorización e Intervención | HU018, HU019, HU020, HU021, HU022 |
| EP05 | Seguimiento Histórico y Reportes | HU023, HU024, HU025, HU026 |
| EP06 | Gestión de Datos | HU027, HU028, HU029, HU030, HU031 |
| EP07 | Mantenimiento del Modelo ML | HU032, HU033, HU034, HU035 |

# 5. SPRINT 1 — Semanas 4, 5, 6

## Sprint Goal

Tener el modelo Random Forest entrenado, validado y documentado; el dataset definido y normalizado; y la arquitectura lógica/física + esquema de base de datos diseñados y aprobados, dejando las bases listas para iniciar el desarrollo de back y front.

## HUs comprometidas

| HU | Título | Épica | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU010 | Ejecutar el modelo predictivo con un solo botón | EP02 | Núcleo del modelo ML que se entrena en este sprint |
| HU032 | Ajustar parámetros del modelo predictivo | EP07 | Tuning de hiperparámetros (n_estimators, max_depth) |
| HU033 | Entrenar el modelo con nuevos datos institucionales | EP07 | Pipeline de entrenamiento con train_model.py |
| HU034 | Visualizar importancia global de variables | EP07 | Feature importance generado y persistido |
| HU035 | Gestionar fecha de última actualización del modelo | EP07 | Timestamp guardado en metricas_modelo.pkl |

## Detalle por daily

| Sem | Daily | Fecha tentativa | Tarea | HU vinculada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 4 | D1 | Lunes Sem 4 | Kickoff, definición de roles, repositorio Git, convenciones | — |
|  | D2 | Miércoles Sem 4 | Definición del problema, KPIs, criterios de éxito | — |
|  | D3 | Viernes Sem 4 | Diseño del dataset (10 features + target, escala vigesimal) | HU033 |
| Sem 5 | D4 | Lunes Sem 5 | Generación de dataset_estudiantes.csv (300 registros) | HU033 |
|  | D5 | Miércoles Sem 5 | EDA en notebook (distribuciones, correlaciones, balance de clases) | HU033 |
|  | D6 | Viernes Sem 5 | Entrenamiento comparativo: Random Forest vs Logistic Regression vs Decision Tree | HU032, HU033 |
| Sem 6 | D7 | Lunes Sem 6 | SMOTE + tuning RF (n_estimators=200, max_depth=8, min_samples_split=5) | HU032 |
|  | D8 | Miércoles Sem 6 | Validación cruzada 5-fold + métricas finales + feature importance | HU010, HU034, HU035 |
|  | D9 | Viernes Sem 6 | Diseño esquema Postgres (7 tablas) + arquitectura lógica + arquitectura física | — |

## Entregables del Sprint 1

dataset_estudiantes.csv con 300 registros validados

modelo_riesgo_academico.ipynb — notebook EDA y comparación

train_model.py — pipeline de entrenamiento automatizado

modelo_rf.pkl, label_encoder.pkl, metricas_modelo.pkl

Arquitectura_P20261012.drawio — arquitectura lógica

Arquitectura_Fisica_P20261012.drawio — arquitectura física

Esquema SQL inicial de las 7 tablas

## Definition of Done — Sprint 1

Modelo entrena en menos de 10 segundos con python train_model.py

Métricas finales: Accuracy ≥ 0.80, Recall ≥ 0.70, AUC-ROC ≥ 0.85

Validación cruzada 5-fold ejecutada y reportada

SMOTE aplicado únicamente al set de entrenamiento (nunca al de test)

Esquema de BD documentado con tipos de datos, claves y relaciones

# 6. SPRINT 2 — Semanas 7, 8, 9

## Sprint Goal

Levantar las dos capas de backend completamente funcionales: el servicio ML expuesto vía REST (FastAPI) y el backend principal con base de datos, autenticación y storage (Supabase), incluyendo carga masiva de datos.

## HUs comprometidas

| HU | Título | Épica | Capa |
| --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Iniciar sesión con credenciales | EP01 | Auth |
| HU002 | Cerrar sesión de forma segura | EP01 | Auth |
| HU003 | Recuperar contraseña en caso de olvido | EP01 | Auth |
| HU004 | Gestionar usuarios del sistema (alta, baja, roles) | EP01 | Auth |
| HU005 | Auditar accesos al sistema | EP01 | DB + audit_log |
| HU006 | Identificar estudiantes con riesgo de bajo rendimiento | EP02 | Endpoint /predecir |
| HU009 | Automatizar el análisis del rendimiento estudiantil | EP02 | Edge Function + cron |
| HU027 | Integrar datos de distintas fuentes institucionales | EP06 | Edge Function |
| HU028 | Limpiar y validar los datos automáticamente | EP06 | Edge Function de validación |
| HU029 | Actualizar periódicamente la base de datos | EP06 | Cron job en Edge Functions |
| HU030 | Cargar datos al sistema mediante archivos CSV/XLSX | EP06 | Supabase Storage + Edge Function |
| HU031 | Visualizar errores en datos cargados | EP06 | Endpoint de validación |

## Detalle por daily

| Sem | Daily | Fecha tentativa | Tarea | HU vinculada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 7 | D1 | Lunes Sem 7 | Setup proyecto FastAPI, estructura, carga del .pkl en memoria | HU010 (carry over) |
|  | D2 | Miércoles Sem 7 | Endpoint POST /predecir (batch de estudiantes) | HU006 |
|  | D3 | Viernes Sem 7 | Endpoints GET /metricas y GET /importancia | HU034, HU035 |
| Sem 8 | D4 | Lunes Sem 8 | Endpoint POST /reentrenar + versionado de modelos | HU033 |
|  | D5 | Miércoles Sem 8 | Setup Supabase, migraciones SQL de las 7 tablas | — |
|  | D6 | Viernes Sem 8 | Supabase Auth + roles (admin/director) + Row Level Security | HU001, HU002, HU003, HU004 |
| Sem 9 | D7 | Lunes Sem 9 | Supabase Storage (CSV uploads, .pkl, reportes PDF) | HU030 |
|  | D8 | Miércoles Sem 9 | Edge Functions: validación de schema, cron de actualización, audit_log | HU005, HU027, HU028, HU029, HU031 |
|  | D9 | Viernes Sem 9 | Integración FastAPI <-> Supabase + tests de endpoints + Edge Function automatización | HU009 |

## Entregables del Sprint 2

API FastAPI desplegada localmente con 4 endpoints funcionales y documentados (Swagger)

Base de datos Postgres con migraciones aplicadas (7 tablas)

Supabase Auth funcionando con 2 roles y RLS activo

Carga masiva de CSV operativa (con validación y reporte de errores)

Edge Functions desplegadas para validación, cron y notificaciones

Tests de integración pasando (mínimo 80% de cobertura en endpoints críticos)

## Definition of Done — Sprint 2

Endpoint /predecir responde en menos de 2 segundos para 300 estudiantes

Login y logout funcionan con JWT y expiran a los 30 minutos de inactividad (HU002)

RLS bloquea efectivamente accesos cruzados entre roles

Carga de CSV inválido devuelve mensaje específico de error por fila (HU031)

Cron de actualización corre y queda registrado en audit_log (HU005, HU029)

# 7. SPRINT 3 — Semanas 10, 11, 12

## Sprint Goal

Construir el frontend Next.js completo con autenticación, vista Director (KPIs, ranking, ficha de estudiante con factores y explicación) y vista Admin (dashboard del modelo, importancia, ROC, matriz de confusión), conectado al backend en tiempo real.

## HUs comprometidas

| HU | Título | Épica |
| --- | --- | --- |
| HU007 | Visualizar el nivel de riesgo de los estudiantes | EP02 |
| HU008 | Clasificar estudiantes según nivel de riesgo | EP02 |
| HU011 | Conocer los factores específicos que elevan el riesgo | EP03 |
| HU012 | Visualizar indicadores globales del colegio (KPIs) | EP03 |
| HU013 | Ver ranking de estudiantes según nivel de riesgo | EP03 |
| HU014 | Filtrar estudiantes por grado o sección | EP03 |
| HU015 | Visualizar la distribución de estudiantes por nivel | EP03 |
| HU016 | Ver explicación simple del riesgo por estudiante | EP03 |
| HU017 | Ver historial académico del estudiante en un solo lugar | EP03 |
| HU020 | Priorizar estudiantes según urgencia de intervención | EP04 |
| HU021 | Segmentar estudiantes por tipo de riesgo | EP04 |

## Detalle por daily

| Sem | Daily | Fecha tentativa | Tarea | HU vinculada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 10 | D1 | Lunes Sem 10 | Setup Next.js 14 + Tailwind + shadcn/ui + sistema de diseño | — |
|  | D2 | Miércoles Sem 10 | Pantalla Login + integración Supabase Auth + protección de rutas | HU001, HU002, HU003 (UI) |
|  | D3 | Viernes Sem 10 | Layout base, sidebar oscuro, header con métricas del modelo | HU035 |
| Sem 11 | D4 | Lunes Sem 11 | Vista Director: KPIs globales (4 tarjetas Total/Alto/Medio/Bajo) | HU012, HU015 |
|  | D5 | Miércoles Sem 11 | Vista Director: Ranking por urgencia + filtros (grado/sección/nivel) | HU007, HU008, HU013, HU014, HU020, HU021 |
|  | D6 | Viernes Sem 11 | Vista Director: Ficha del estudiante (gauge + top 3 factores + explicación) | HU011, HU016, HU017 |
| Sem 12 | D7 | Lunes Sem 12 | Vista Admin: Dashboard del modelo (Accuracy, F1, AUC, fecha actualización) | HU034, HU035 |
|  | D8 | Miércoles Sem 12 | Visualizaciones Plotly.js (distribución, importancia, matriz de confusión, ROC) | HU015, HU034 |
|  | D9 | Viernes Sem 12 | Realtime: WebSocket Supabase para actualizaciones en vivo + UI de panel admin de usuarios | HU004 (UI) |

## Entregables del Sprint 3

Aplicación Next.js desplegada localmente con login funcional

Vista Director completa (KPIs, ranking, filtros, ficha)

Vista Administrador completa (gestión de usuarios, dashboard del modelo)

Visualizaciones Plotly.js integradas y responsivas

Conexión Realtime activa (cambios en BD se reflejan sin refresh)

## Definition of Done — Sprint 3

Tiempo de carga inicial menor a 3 segundos

100% responsive (mobile, tablet, desktop) — breakpoints validados

Cumple estándar de accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA en componentes críticos

Filtros aplican en menos de 200 ms sobre 300 estudiantes

Estados de carga, error y vacío implementados en cada pantalla

# 8. SPRINT 4 — Semanas 13, 14, 15

## Sprint Goal

Cerrar las funcionalidades avanzadas (intervenciones, alertas email, reportes históricos en PDF), desplegar el sistema completo a la nube (Vercel + Supabase Cloud + Railway), establecer CI/CD y monitoreo, y preparar la sustentación final.

## HUs comprometidas

| HU | Título | Épica |
| --- | --- | --- |
| HU018 | Recibir alertas de estudiantes en riesgo | EP04 |
| HU019 | Recibir recomendaciones de acciones de intervención | EP04 |
| HU022 | Registrar las intervenciones realizadas | EP04 |
| HU023 | Monitorear el riesgo académico en el tiempo | EP05 |
| HU024 | Generar reportes históricos del rendimiento estudiantil | EP05 |
| HU025 | Comparar el riesgo entre periodos académicos | EP05 |
| HU026 | Exportar listados de estudiantes en riesgo (CSV/PDF) | EP05 |

## Detalle por daily

| Sem | Daily | Fecha tentativa | Tarea | HU vinculada |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sem 13 | D1 | Lunes Sem 13 | Módulo de Registro de Intervenciones (tutorías, reuniones, derivaciones) | HU022 |
|  | D2 | Miércoles Sem 13 | Motor de recomendaciones de intervención + UI de visualización | HU019 |
|  | D3 | Viernes Sem 13 | Notificaciones email (Resend/SendGrid) para riesgo ALTO + alertas in-app | HU018 |
| Sem 14 | D4 | Lunes Sem 14 | Reportes históricos en PDF + comparación entre periodos | HU023, HU024, HU025 |
|  | D5 | Miércoles Sem 14 | Exportación de listados (CSV / PDF) desde el frontend | HU026 |
|  | D6 | Viernes Sem 14 | Despliegue Frontend a Vercel + FastAPI a Railway/Render + Supabase Cloud producción | — |
| Sem 15 | D7 | Lunes Sem 15 | CI/CD con GitHub Actions + monitoreo Sentry (frontend + backend) | — |
|  | D8 | Miércoles Sem 15 | QA integral, pruebas de usuario, ajustes finales, documentación | — |
|  | D9 | Viernes Sem 15 | Preparación de sustentación: demo, slides, análisis de cumplimiento de HUs | — |

## Entregables del Sprint 4

Sistema completo desplegado en producción (URLs públicas Vercel + Railway)

Notificaciones email funcionando para estudiantes en riesgo ALTO

Generación de PDFs y CSVs operativa

Pipeline de CI/CD activo (push a main -> deploy automático)

Sentry capturando errores en producción

Documentación final + análisis de cumplimiento de HUs (Analisis_Cumplimiento_HUs_P20261012.docx)

Material de sustentación (slides + demo grabada de respaldo)

## Definition of Done — Sprint 4

35/35 HUs completadas y validadas con sus criterios de aceptación

Despliegue accesible desde URL pública con HTTPS

Notificación email llega en menos de 1 minuto tras detección de riesgo ALTO

PDFs generados respetan branding del proyecto

Cero errores críticos en Sentry durante la semana de sustentación

## 9. Mapeo completo: HU -> Sprint

| HU | Título corto | Épica | Sprint asignado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU001 | Iniciar sesión | EP01 | Sprint 2 (back) + Sprint 3 (UI) |
| HU002 | Cerrar sesión segura | EP01 | Sprint 2 (back) + Sprint 3 (UI) |
| HU003 | Recuperar contraseña | EP01 | Sprint 2 (back) + Sprint 3 (UI) |
| HU004 | Gestionar usuarios | EP01 | Sprint 2 (back) + Sprint 3 (UI) |
| HU005 | Auditar accesos | EP01 | Sprint 2 |
| HU006 | Identificar estudiantes en riesgo | EP02 | Sprint 2 |
| HU007 | Visualizar nivel de riesgo | EP02 | Sprint 3 |
| HU008 | Clasificar según nivel | EP02 | Sprint 3 |
| HU009 | Automatizar análisis | EP02 | Sprint 2 |
| HU010 | Ejecutar modelo con un botón | EP02 | Sprint 1 |
| HU011 | Conocer factores de riesgo | EP03 | Sprint 3 |
| HU012 | Indicadores globales (KPIs) | EP03 | Sprint 3 |
| HU013 | Ranking de estudiantes | EP03 | Sprint 3 |
| HU014 | Filtrar por grado/sección | EP03 | Sprint 3 |
| HU015 | Distribución por nivel | EP03 | Sprint 3 |
| HU016 | Explicación simple del riesgo | EP03 | Sprint 3 |
| HU017 | Historial académico | EP03 | Sprint 3 |
| HU018 | Alertas de riesgo | EP04 | Sprint 4 |
| HU019 | Recomendaciones de intervención | EP04 | Sprint 4 |
| HU020 | Priorizar por urgencia | EP04 | Sprint 3 |
| HU021 | Segmentar por tipo de riesgo | EP04 | Sprint 3 |
| HU022 | Registrar intervenciones | EP04 | Sprint 4 |
| HU023 | Monitoreo histórico | EP05 | Sprint 4 |
| HU024 | Reportes históricos PDF | EP05 | Sprint 4 |
| HU025 | Comparar entre periodos | EP05 | Sprint 4 |
| HU026 | Exportar listados | EP05 | Sprint 4 |
| HU027 | Integrar fuentes externas | EP06 | Sprint 2 |
| HU028 | Limpieza y validación de datos | EP06 | Sprint 2 |
| HU029 | Actualización periódica de BD | EP06 | Sprint 2 |
| HU030 | Carga de datos por archivo | EP06 | Sprint 2 |
| HU031 | Visualizar errores de carga | EP06 | Sprint 2 |
| HU032 | Ajustar parámetros del modelo | EP07 | Sprint 1 |
| HU033 | Entrenar con nuevos datos | EP07 | Sprint 1 + Sprint 2 (endpoint) |
| HU034 | Importancia global de variables | EP07 | Sprint 1 + Sprint 3 (UI) |
| HU035 | Fecha de última actualización | EP07 | Sprint 1 + Sprint 3 (UI) |

## 10. Distribución de carga por sprint

| Sprint | HUs principales | HUs colaborativas | % del backlog |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 5 (HU010, HU032–HU035) | — | 14 % |
| Sprint 2 | 12 (HU001–HU006, HU009, HU027–HU031) | HU033 (endpoint) | 34 % |
| Sprint 3 | 11 (HU007, HU008, HU011–HU017, HU020, HU021) | HU001–HU004 (UI), HU034, HU035 | 31 % |
| Sprint 4 | 7 (HU018, HU019, HU022, HU023–HU026) | — | 21 % |
| Total | 35 HUs | — | 100 % |

## 11. Eventos Scrum por sprint

| Evento | Frecuencia | Duración | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 1 vez al inicio de cada sprint | 1 — 2 horas | Selección de HUs y estimación |
| Daily Scrum | 3 veces por semana | 15 minutos | ¿Qué hice? ¿Qué haré? ¿Bloqueos? |
| Sprint Review | 1 vez al final de cada sprint | 1 hora | Demo al Product Owner |
| Sprint Retrospective | 1 vez al final de cada sprint | 30 — 45 minutos | Mejoras de proceso |

Total de daily scrums por sprint: 9

Total de daily scrums en el proyecto: 36

## 12. Riesgos identificados y mitigación

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Dataset simulado no refleja patrones reales | Media | Alto | Documentar claramente la limitación; coordinar con colegio piloto si es viable |
| Falsos negativos altos (estudiantes en riesgo no detectados) | Media | Alto | Priorizar Recall sobre Accuracy; ajustar umbral de probabilidad |
| Despliegue en cloud falla cerca de la sustentación | Baja | Alto | Hacer deploys de prueba desde Sprint 3; tener demo local de respaldo |
| Atraso en backend bloquea el frontend del Sprint 3 | Media | Medio | Definir contratos de API en Sprint 1; usar mocks en frontend si es necesario |
| Notificaciones email no llegan (filtros antispam) | Media | Bajo | Configurar SPF/DKIM; tener notificación in-app como respaldo |
| Sobrecarga de HUs en Sprint 2 (12 HUs) | Alta | Medio | Considerar mover HU027 (integración fuentes externas) a Sprint 4 si hay riesgo |

## 13. Métricas y KPIs del modelo (objetivo)

| Métrica | Objetivo | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Accuracy | ≥ 0.80 | Indicador general de aciertos |
| Precision | ≥ 0.70 | Reducir falsos positivos (alertas innecesarias) |
| Recall | ≥ 0.70 | Métrica crítica — minimizar falsos negativos |
| F1-Score | ≥ 0.70 | Balance entre Precision y Recall |
| AUC-ROC | ≥ 0.85 | Calidad global del clasificador |
| CV F1 (5-fold) | ≥ 0.65 ± 0.10 | Estabilidad del modelo |

Niveles de riesgo:

[ALTO] ALTO — probabilidad ≥ 0.70 -> intervención inmediata

[MEDIO] MEDIO — probabilidad 0.45 – 0.69 -> monitoreo cercano

[BAJO] BAJO — probabilidad < 0.45 -> sin alerta

## 14. Limitaciones declaradas

Dataset de 300 estudiantes simulados (no refleja la diversidad de un colegio real).

No incluye factores socioemocionales (bullying, salud mental, situación familiar).

Sin integración en tiempo real con sistemas académicos preexistentes.

Contexto restringido a colegios privados de Lima Metropolitana.

El modelo es un MVP académico — para producción real requeriría validación con un colegio piloto y datos longitudinales.

Documento generado para el proyecto P20261012 · UPC · Taller de Proyectos I

Última actualización: mayo 2026