Auditoría de Cumplimiento — Historias de Usuario y Casos de Prueba

SATRA · P20261012 — Estado real contrastado contra el sistema en producción

Septiembre 2026 · Fuente: P20261012_Historias de Usuario y Criterios de Validación v1.2 + P20261012_Casos de Prueba v1.1

Este documento contrasta cada una de las 36 historias de usuario (HU) y sus 77 casos de prueba (CP) asociados contra el comportamiento real del sistema desplegado en producción (satraapp.com) — no contra la intención de diseño ni contra documentación previa. Cada caso se marca como Cumple, Parcial o No cumple, con la evidencia concreta (archivo, componente o comportamiento verificado) que sustenta esa calificación.

Resumen ejecutivo

De los 77 casos de prueba evaluados (uno por cada escenario de las 36 HU): 49 cumplen completamente, 21 cumplen parcialmente, y 7 no cumplen. Esto da un cumplimiento ponderado global de 77% (contando cada caso parcial como medio punto).

| Estado | Casos de prueba | % del total |
| --- | --- | --- |
| Cumple | 49 | 64% |
| Parcial | 21 | 27% |
| No cumple | 7 | 9% |

Los casos "Parcial" no son errores del sistema — casi todos comparten la misma causa de fondo: la HU asume un comportamiento (mensaje exacto, flujo de invitación por correo, un umbral configurable, importancia de variables con SHAP) que el sistema real satisface en su intención pero no de forma literal, o que solo aplica a uno de los dos modelos predictivos (EM2022 nacional vs. modelo propio por colegio). Los 7 casos "No cumple" están concentrados casi todos en dos causas puntuales: el control de cuenta desactivada no se aplica en el login (HU002/HU005), y la actualización periódica automática (HU030) es la única funcionalidad de las 36 que queda pendiente de una decisión de producto.

EP01 — Acceso y Seguridad

HU001 — "Quiero registrarme en el sistema con mis datos"   ◐ Parcial — 83%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: acceder y comenzar a gestionar la plataforma

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP001 | Registro exitoso | Cumple | Formulario de registro (AuthView) + Supabase Auth signUp; auto-login inmediato tras crear la cuenta. |
| CP002 | Email duplicado | Cumple | Corregido en esta ronda de QA: Supabase no lanza error cuando el correo ya existe (anti-enumeración) -- se detecta vía identities:[] y se muestra 'Este correo ya tiene una cuenta registrada.' de inmediato. |
| CP003 | Datos inválidos | Parcial | Sí valida (nombre vacío, distrito no seleccionado, contraseña sin mayúscula/número/símbolo/8+ caracteres, dominio de correo no institucional) con mensajes específicos -- pero se muestra un mensaje a la vez, no errores simultáneos por cada campo. |

HU002 — "Quiero iniciar sesión con mis credenciales"   ◐ Parcial — 67%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP004 | Login exitoso | Cumple | signInWithPassword + carga de perfil (rol/colegio/distrito) antes de renderizar contenido. |
| CP005 | Credenciales inválidas | Cumple | 'Correo o contraseña incorrectos.' -- mensaje genérico, no revela cuál de los dos es incorrecto. |
| CP006 | Cuenta desactivada | No cumple | Verificado en el código (useAuth.ts): el login NO consulta el campo activo antes de autenticar. Un usuario desactivado por un admin SÍ puede iniciar sesión con Supabase Auth con éxito -- el bloqueo de 'activo' solo se usa para RLS de otras tablas, no para impedir el login en sí. |

HU003 — "Quiero cerrar mi sesión de forma segura"   ✓ Cumple 100%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: proteger los datos sensibles del sistema

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP007 | Cierre voluntario | Cumple | Botón 'Salir' -> signOut(). |
| CP008 | Cierre por inactividad | Cumple | Implementado esta sesión: 30 minutos sin mousemove/keydown/click/touch/scroll -> logout automático con motivo registrado en auditoría. |

HU004 — "Quiero recuperar mi contraseña en caso de olvido"   ✓ Cumple 100%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: recobrar el acceso al sistema sin asistencia técnica

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP009 | Email registrado | Cumple | resetPasswordForEmail con redirectTo a la propia app. |
| CP010 | Email no registrado | Cumple | Comportamiento nativo de Supabase Auth: responde igual exista o no la cuenta, sin filtrar información. |

HU005 — "Quiero gestionar los usuarios del sistema (alta, baja, roles) y asignar colegios a coordinadores"   ◐ Parcial — 62%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: controlar quién accede y con qué nivel de permisos

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP011 | Crear usuario nuevo | Parcial | Crea el usuario y le asigna colegio/distrito correctamente. La 'invitación' no es un flujo dedicado: la contraseña la define el propio admin en el formulario (debe comunicarla aparte) y el único correo automático es la confirmación estándar de Supabase (si esa opción está activa en el proyecto). |
| CP012 | Desactivar usuario | Parcial | El registro queda marcado activo=false y RLS bloquea la mayoría de sus lecturas/escrituras -- pero (ver CP006) el login en sí no lo detiene: puede autenticarse igual, solo se queda sin poder ver datos. |
| CP013 | Cambiar rol de usuario | Cumple | Implementado esta sesión: select editable de rol en UsuariosView + insertAudit. |
| CP014 | Crear cuenta de Coordinador y asignar colegio | Parcial | Misma observación que CP011: crea y asocia correctamente, pero sin un flujo de invitación dedicado. |

HU006 — "Quiero auditar los accesos al sistema"   ✓ Cumple 100%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: cumplir con la normativa de protección de datos de menores

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP015 | Consultar log de accesos | Cumple | Tabla audit_log + panel de auditoría en UsuariosView. |
| CP016 | Filtrar por usuario o fecha | Cumple | Implementado esta sesión: filtros de usuario y rango de fechas (desde/hasta) en AuditPanel. |

EP02 — Predicción y Clasificación de Riesgo

HU007 — "Quiero identificar estudiantes con riesgo de bajo rendimiento"   ◐ Parcial — 67%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: intervenir oportunamente

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP017 | Predicción exitosa | Cumple | Dashboard EM2022 y de colegio propio muestran el ranking de riesgo con datos reales. |
| CP018 | Sin datos suficientes | Parcial | El sistema maneja el caso técnicamente sin caerse (cae a modo descriptivo o marca 'sin varianza' en el entrenamiento), pero no le muestra al coordinador ese mensaje literal en el dashboard. |
| CP019 | Error de procesamiento | Parcial | Hay manejo de errores de conexión al backend (toast, indicador de estado), pero no un mensaje específico y distinto para 'el modelo falló' vs. 'no hay conexión'. |

HU008 — "Quiero visualizar el nivel de riesgo de los estudiantes"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: facilitar la toma de decisiones

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP020 | Visualización correcta | Cumple | Badges de color ALTO/MEDIO/BAJO en ambos dashboards, consistentes en toda la app. |
| CP021 | Sin resultados | Cumple | Patrón EmptyState usado de forma consistente en toda la app para este caso. |

HU009 — "Quiero clasificar a los estudiantes según su nivel de riesgo"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: priorizar intervenciones

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP022 | Clasificación automática | Cumple | Clasificación automática vía umbrales de probabilidad calibrada (70%/45%). |
| CP023 | Actualización de clasificación | Cumple | Al recargar Excel/CSV, se reentrena y la clasificación se recalcula por completo. |

HU010 — "Quiero automatizar el análisis del rendimiento estudiantil"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: reducir el trabajo manual de revisión

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP024 | Análisis automático | Cumple | El pipeline de ETL + entrenamiento corre automático al cargar el archivo, sin pasos manuales intermedios. |
| CP025 | Error en datos | Cumple | advertencias_carga captura hojas/filas problemáticas y las reporta en la UI. |

HU011 — "Quiero ejecutar el modelo predictivo con un solo botón"   ◐ Parcial — 75%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: simplificar la operación periódica del sistema

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP026 | Ejecución exitosa | Cumple | Botón único 'Seleccionar Excel de notas y conducta' dispara todo el flujo end-to-end. |
| CP027 | Error de ejecución | Parcial | Si el entrenamiento falla, se muestra el error técnico crudo del proceso (stderr), no una advertencia traducida a lenguaje de negocio. |

EP03 — Análisis y Visualización de Estudiantes

HU012 — "Quiero conocer los factores específicos que elevan el riesgo de un estudiante"   ◐ Parcial — 50%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: diseñar estrategias de intervención personalizadas

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP028 | Factores visibles por estudiante | Parcial | Completo en EM2022 (SHAP por estudiante, ShapBar muestra la contribución de cada factor). En colegio propio no hay SHAP -- se explica con el desglose de notas por área como proxy, sin cuantificar 'los 3 que más impactan'. |
| CP029 | Estudiante sin predicción | Parcial | Se muestra 'Cargando análisis de factores...' mientras carga, pero no un mensaje explícito de 'ejecuta la predicción primero' cuando no existe ninguna. |

HU013 — "Quiero visualizar indicadores globales del colegio"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: evaluar el desempeño institucional

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP030 | Visualización correcta | Cumple | Grids de KPI (alumnos, en riesgo, alto/medio/bajo) en ambos dashboards. |
| CP031 | Sin datos | Cumple | Paneles dedicados 'Sin colegio asignado' / 'Sin datos' para admin/director/coordinador sin modelo cargado. |

HU014 — "Quiero ver un ranking de estudiantes según nivel de riesgo"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: identificar rápidamente los casos más críticos

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP032 | Ranking descendente correcto | Cumple | Tabla ordenada por probabilidad descendente en ambos dashboards. |
| CP033 | Sin datos disponibles | Cumple | EmptyState 'No hay alumnos con el filtro seleccionado.' |

HU015 — "Quiero filtrar estudiantes por grado o sección"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: analizar grupos específicos

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP034 | Filtro por grado correcto | Cumple | Filtros de grado y sección (colegio propio) / distrito y sexo (EM2022), aplicados en tiempo real. |
| CP035 | Filtro sin coincidencias | Cumple | Mismo patrón EmptyState. |

HU016 — "Quiero visualizar la distribución de estudiantes por nivel de riesgo"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: tener una visión general rápida

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP036 | Gráfico correcto | Cumple | Gráfico de dona (Recharts) con ALTO/MEDIO/BAJO en ambos dashboards. |
| CP037 | Datos insuficientes | Cumple | EmptyState 'Sin datos para el filtro seleccionado.' |

HU017 — "Quiero ver una explicación simple del riesgo por estudiante"   ◐ Parcial — 75%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: justificar decisiones ante docentes y padres

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP038 | Explicación generada | Cumple | Funciones recommendation()/recommendationFromShap() generan texto en español simple, no jerga técnica. |
| CP039 | Estudiante no encontrado | Parcial | El diseño actual no permite buscar por un ID libre que pueda no existir -- los alumnos siempre se eligen de una lista ya cargada, así que este escenario no aplica tal como está redactado (no es un bug, es un supuesto que no calza con el flujo real). |

HU018 — "Quiero ver el historial académico de un estudiante en un solo lugar"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: analizar su evolución completa

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP040 | Historial completo | Cumple | ColegioEstudianteView (trayectoria por bimestre, gráfico de línea) y EstudianteView (resumen, anotaciones, plan) en una sola pantalla. |
| CP041 | Historial inexistente | Cumple | EmptyState 'No hay alumno seleccionado.' |

EP04 — Priorización e Intervención

HU019 — "Quiero recibir alertas de estudiantes en riesgo"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: tomar medidas rápidamente

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP042 | Alerta generada | Cumple | Implementado esta sesión: alerta automática por correo (Resend vía Edge Function) al detectar nuevos casos ALTO tras un reentrenamiento. |
| CP043 | Sin estudiantes en riesgo | Cumple | El código solo dispara el envío si nuevos_alto > 0. |

HU020 — "Quiero recibir recomendaciones de acciones de intervención"   ◐ Parcial — 50%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: mejorar el rendimiento académico

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP044 | Recomendación generada | Cumple | recommendation()/recommendationFromShap() como texto sugerido al registrar una intervención. |
| CP045 | Sin recomendaciones disponibles | No cumple | Las reglas de recomendación están fijas en el código (no son un catálogo configurable), así que siempre generan alguna sugerencia -- el estado 'sin reglas configuradas' no existe en el diseño actual. |

HU021 — "Quiero priorizar estudiantes según urgencia de intervención"   ◐ Parcial — 50%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: actuar primero sobre los casos más críticos

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP046 | Priorización correcta | Cumple | Banner 'Resumen ejecutivo' y tablas ordenadas por probabilidad de riesgo descendente. |
| CP047 | Empate de prioridad | No cumple | No existe un criterio de desempate explícito -- si dos alumnos tienen exactamente la misma probabilidad, mantienen el orden en que llegaron del backend, no un segundo criterio intencional. |

HU022 — "Quiero segmentar estudiantes por tipo de riesgo"   ◐ Parcial — 50%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: aplicar estrategias específicas a cada segmento

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP048 | Segmentación exitosa | Parcial | Completo en EM2022 (campo tipo_riesgo con filtro dedicado: 'Bajo en Lectura', 'Rendimiento múltiple', etc.). El modelo de colegio propio solo segmenta por nivel (ALTO/MEDIO/BAJO), no por tipo específico. |
| CP049 | Datos incompletos | Parcial | Mismo límite: aplica solo donde existe tipo_riesgo (EM2022). |

HU023 — "Quiero registrar las intervenciones realizadas a estudiantes"   ◐ Parcial — 75%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: hacer seguimiento a las acciones tomadas

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP050 | Registro exitoso | Cumple | Formulario 'Registrar' guarda en la tabla intervenciones, ahora correctamente scopeado por colegio/distrito (fuga de seguridad cerrada en esta ronda de QA). |
| CP051 | Error en registro | Parcial | Casi todos los campos tienen un valor por defecto (la descripción cae a la recomendación automática si se deja vacía), así que es difícil disparar realmente un error de validación -- no hay un caso claro de 'datos incompletos' bloqueado. |

EP05 — Seguimiento Histórico y Reportes

HU024 — "Quiero monitorear el riesgo académico en el tiempo"   ✓ Cumple 100%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: evaluar la efectividad de las intervenciones

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP052 | Seguimiento disponible | Cumple | Implementado esta sesión: panel 'Histórico de reentrenamientos' con gráfico de línea ALTO/MEDIO/BAJO por versión del modelo. |
| CP053 | Sin historial | Cumple | EmptyState 'Aún no hay versiones registradas...' |

HU025 — "Quiero generar reportes históricos del rendimiento estudiantil"   ◐ Parcial — 75%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: analizar tendencias en el tiempo

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP054 | Reporte generado | Parcial | El histórico de versiones se exporta en CSV, no PDF (sí existe generación de PDF para el reporte individual de un estudiante, pero es una función distinta). |
| CP055 | Sin datos históricos | Cumple | Mismo EmptyState que CP053. |

HU026 — "Quiero comparar el riesgo entre periodos académicos"   ◐ Parcial — 50%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: evaluar cambios en el desempeño institucional

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP056 | Comparación correcta | Cumple | El gráfico de línea del histórico permite comparar visualmente la distribución de riesgo entre reentrenamientos sucesivos. |
| CP057 | Periodos inválidos | No cumple | No hay un selector manual de 'periodo A vs. periodo B' que pueda recibir una selección inválida -- el gráfico siempre muestra todo el histórico disponible; este escenario no aplica al diseño actual. |

HU027 — "Quiero exportar listados de estudiantes en riesgo"   ◐ Parcial — 75%

Rol: Coordinador Académico  ·  Para: compartirlos con el equipo docente

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP058 | Exportación exitosa | Cumple | exportCsv/exportXlsx en el dashboard EM2022, más exportación en ReportesView. |
| CP059 | Error en exportación | Parcial | No hay manejo visible de error específico si la generación del archivo falla (no se ha observado que falle, pero tampoco hay un mensaje preparado para ese caso). |

EP06 — Gestión de Datos

HU028 — "Quiero integrar datos de distintas fuentes institucionales"   ◐ Parcial — 50%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: tener una visión completa del estudiante

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP060 | Integración correcta | Parcial | El sistema combina el dataset nacional EM2022 (CSV) con las notas internas de cada colegio (Excel, 2 formatos distintos soportados) en un mismo selector de colegios -- es una integración real, aunque no vía APIs externas en vivo como sugiere la redacción original de la HU. |
| CP061 | Error en fuente | Parcial | Hay manejo genérico de 'backend desconectado', pero no identifica por nombre cuál fuente específica falló. |

HU029 — "Quiero limpiar y validar los datos automáticamente"   ✓ Cumple 100%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: asegurar la calidad de la información

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP062 | Limpieza exitosa | Cumple | Deduplicación por (salón, n° alumno) promediando notas repetidas; advertencias_carga reporta qué se omitió y por qué. |
| CP063 | Error en datos | Cumple | Manejo de valores no numéricos, columnas vacías (fallback a mediana o exclusión de la feature) sin romper el entrenamiento. |

HU030 — "Quiero actualizar periódicamente la base de datos de estudiantes"   ✗ No cumple

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: mantener la información vigente

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP064 | Actualización automática | No cumple | scheduleFreq/saveSchedule/nextUpdate son controles de UI sin ningún cron real detrás -- es la única funcionalidad de las 36 HUs que queda pendiente de una decisión de producto (implementarla en serio o retirarla). |
| CP065 | Fallo en actualización | No cumple | No aplica: no existe el proceso programado real que pueda fallar. |

HU031 — "Quiero cargar datos al sistema mediante archivos"   ✓ Cumple 100%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: facilitar la actualización masiva de información

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP066 | Carga exitosa | Cumple | Tarjetas de resultado (alumnos procesados, en riesgo, % riesgo) tras cada carga. Disponible para superadmin, admin, director y coordinador (ampliado en esta ronda de QA). |
| CP067 | Archivo inválido | Cumple | Validación de extensión (.xlsx/.xls) y tamaño máximo (20MB) agregada en esta ronda de QA, más las advertencias por hoja no reconocida. |

HU032 — "Quiero visualizar los errores en los datos cargados"   ◐ Parcial — 75%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: corregir inconsistencias rápidamente

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP068 | Detección de errores | Cumple | advertencias_carga lista hojas/archivos omitidos con el motivo. |
| CP069 | Sin errores | Parcial | La ausencia de advertencias es implícita (no aparece ninguna) pero no hay un mensaje explícito de '0 errores, todo válido'. |

EP07 — Mantenimiento del Modelo ML

HU033 — "Quiero ajustar los parámetros del modelo predictivo"   ◐ Parcial — 75%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: adaptarlo al contexto específico del colegio

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP070 | Ajuste exitoso | Parcial | Los sliders de umbral ALTO/MEDIO (ModeloView) se aplican de inmediato sobre las probabilidades ya calculadas, no específicamente 'en el próximo entrenamiento' -- y son umbrales de clasificación, no hiperparámetros del algoritmo (decisión consciente: exponer eso a un usuario sin formación en ML es más riesgo que beneficio). |
| CP071 | Parámetro inválido | Cumple | Los sliders tienen mínimo/máximo fijos en la propia UI -- físicamente no se puede ingresar un valor fuera de rango. |

HU034 — "Quiero entrenar el modelo con nuevos datos institucionales"   ◐ Parcial — 75%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: mejorar la precisión de las predicciones

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP072 | Entrenamiento exitoso | Cumple | Cada carga de Excel reentrena y registra la versión en modelos_versiones (implementado esta sesión). |
| CP073 | Datos insuficientes | Parcial | El sistema entrena igual pero cae a 'modo descriptivo' (menos preciso) o marca 'sin varianza' cuando los datos no alcanzan -- no bloquea el reentrenamiento, lo degrada con aviso. |

HU035 — "Quiero visualizar la importancia global de variables que aprende el modelo de ML"   ◐ Parcial — 75%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: validar que el modelo identifica correctamente los predictores académicos

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP074 | Importancia disponible | Parcial | Completo en EM2022 (SHAP global en ModeloView). El modelo de colegio propio no expone importancia de variables -- misma limitación de escala que HU012/HU022 (muestras por colegio demasiado chicas para SHAP confiable). |
| CP075 | Modelo no disponible | Cumple | Manejo de 'sin modelo entrenado' generalizado en varias vistas. |

HU036 — "Quiero gestionar y exponer la fecha de última actualización del modelo (visible para Admin y Coordinador Académico)"   ◐ Parcial — 50%

Rol: Administrador del Sistema  ·  Para: que ambos roles puedan asegurar que se trabaja con información vigente

| CP | Escenario | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| CP076 | Fecha visible | Cumple | trained_at mostrado en el encabezado del colegio y en el panel de datos, visible para todos los roles con acceso. |
| CP077 | Sin actualización reciente | No cumple | Se muestra la fecha, pero no hay un umbral de 'antigüedad máxima' que dispare una advertencia automática de modelo desactualizado. |

Metodología: cada caso se evaluó contrastando el criterio de aceptación de la HU (Contexto/Evento/Resultado esperado, según el archivo v1.2) contra el código y comportamiento real del sistema desplegado, incluyendo verificaciones puntuales de código para los casos donde la memoria del desarrollo no era suficiente por sí sola (p. ej. el chequeo de cuenta desactivada en el login).